**Sprint Backlog**

User ID Beschreibung Tag

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Programmiere die Mitgliederverwaltung 24 12 8 0 4 0 0 0 0 0

Testphase 0 8 4 8 4 0 0 0 0 0

Designe GUI 0 0 4 8 0 0 0 0 0 0

4 Programmiere automatisierte Abbuchung 0 0 0 0 0 8 8 4 0 0

Testphase 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4

Implementiere in ID1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8

8 Programmiere Eingabemöglichkeit 0 0 0 0 0 8 8 4 0 0

Testphase 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4

Implementiere in ID1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8

5 Designe Dateiformat für Abrechnungen 0 4 4 4 8 0 0 0 0 0

Import/Export 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0

Erstelle Rechnung von Transaktionen 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0

Testphase 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0

Implementiere in DI1 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0