**Sprint Backlog (Sprint 2)**

User ID Beschreibung Tag

1 2 3 4 5 6 7 8

3 Programmiere des Nachrichtensystems 16 0 0 0 0 0 0 0

Testphase 0 8 2 0 0 0 0 0

Implementiere in ID1 0 0 6 0 0 0 0 0

7 Programmiere Finanznachweise 8 4 0 0 0 0 0 0

Testphase 0 4 4 0 0 0 0 0

Implementiere in ID1 0 0 4 0 0 0 0 0

6 Programmiere Mitgliedskonto 0 8 0 0 0 0 0 0

Testphase 0 0 6 0 0 0 0 0

Implementiere in ID1 0 0 2 4 0 0 0 0

9 Programmiere Vereinsbuchführung 0 0 0 16 16 0 0 0

Testphase 0 0 0 0 0 8 2 0

Implementiere in ID1 0 0 0 0 0 0 6 0

1,4,5,8 Kundenwünsche 0 0 0 4 8 8 0 0

Testphase 0 0 0 0 0 8 2 0

Implementiere in ID1 0 0 0 0 0 0 5 0